# PROJEKT umowy trójstronnej

# Umowa nr …………….………

W dniu 08 .2025 r. w Zielonej Górze. pomiędzy:

Gminą Trzebiechów, adres: ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów,

NIP: 927-14-53-830, REGON: 970770741,
reprezentowaną przez:

Izabela Staszak – Wójta Gminy Bojadła,

- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Kulik.

zwanej dalej „Gminą”,

oraz na podstawie Porozumienia  nr VGU.02/2025 z dnia …………2025 r.

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, NIP: 527-28-25-616, REGON: 368302575,

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2b, 65-514 Zielona Góra

reprezentowanym przez:

………………………………… – Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze

zwanego dalej „PGW Wody Polskie”,

zwanych dalej łącznie „Zamawiającymi”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca zwani będą dalej także „Stroną”, zaś łącznie „Stronami”.

Wykonawca oświadcza, że wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców i w ramach tej działalności zawiera umowy zlecenia i umowy o pracę z innymi podmiotami, a zatem nie jest „przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

§ 1. [Przedmiot umowy]

- Na mocy niniejszej umowy Zamawiający powierzają a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie

pn.: „Kanał Borkowski 0+000-9-500 Gmina Trzebiechów”.

- Szczegółowy zakres prac zawarty jest w kosztorysie ofertowym, będącym integralną częścią umowy załącznik nr 1.

- Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości finansowe i techniczne, a także wszelkie wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadania przez osobę legitymującą się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem w nadzorowaniu prac.

- Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu sprawozdanie końcowe z pełnienia nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadania zawierające opis wszelkich podjętych działań.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z publikacjami oraz ich stosowania w trakcie wykonywania zadania:

- Katalog dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz 
z ustaleniem zasad ich wdrażania

- Dobre praktyki utrzymania rzek

- Renaturyzacja wód – podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych

– zawartych w publikacjach  https://www.gov.pl/web/wody-polskie/nowe-otwarcie-w-gospodarowaniu-wodami-przez-pgw-wody-polskie

§ 2. [ Termin realizacji i procedura odbioru]

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę:

- rozpoczęcia -  z dniem przekazania Wykonawcy terenu realizacji przedmiotu umowy;

- zakończenia -  w terminie do 25.10.2025 r.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy teren wymieniony w §1 najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Kontrola bieżąca (zaawansowania) wykonanych prac prowadzona będzie przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiających.

- Najpóźniej w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia zakończenia realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającym pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru wykonanego przedmiotu umowy. Gotowość do odbioru musi być potwierdzona przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiających wpisem do dziennika realizacji zadania utrzymaniowego.

- Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w §2 ust.4 dokonać protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Protokół odbioru podpisują Strony umowy.

- Dzień faktycznego zakończenia prac jest dniem sprzedaży / datą wykonania usługi, jeżeli zostaną one odebrane bez uwag.

- Dzień faktycznego zakończenia prac musi być potwierdzone wpisem przez Nadzorującego/Nadzorujących w dzienniku realizacji zadania utrzymaniowego.

§ 3. [Osoby nadzorujące]

Strony umowy ustanawiają koordynatora prac w osobie:

………………………………………., dane kontaktowe tel. ……….., e-mail:……….. –  przedstawiciel Wykonawcy;

………………………………………., dane kontaktowe tel. ……….., e-mail:……….. –  Nadzoru Wodnego w …………..…, przedstawiciel Zamawiających;

……………………………………...., dane kontaktowe tel. ……….., e-mail:……….. – przedstawiciel Gminy, przedstawiciel Zamawiających.

§ 4. [Wynagrodzenie]

- Za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 strony ustalają wynagrodzenie łączne w wysokości:

netto: ……………………. zł (słownie złotych:………….……. 00/100).

brutto: …………………… zł (słownie złotych:……………….. 00/100).

w tym udział finansowy w kosztach wykonania zadania Strony ustalają:

płatne przez Gminę,

brutto: …………….. zł (słownie złotych: ……………. 00/100).

płatne przez PGW Wody Polskie,

brutto: ……………… zł (słownie złotych: …………… 00/100).

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem zawartym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielonej płatności.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający mają prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności a także w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

§ 5. [Przesyłanie faktur drogą elektroniczną]

- PGW Wody Polskie oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1570), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca uprawniony jest do przesyłania PGW Wody Polskie wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy PGW Wody Polskie: faktura_wroclaw@wody.gov.pl

- Przesłanie przez Wykonawcę faktury wystawionej w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany powyżej w ust. 2 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do PGW Wody Polskie.

- W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktury wystawionej w formie elektronicznej, będzie ona przesyłana pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy: …………………………………………… .

- PGW Wody Polskie zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktura elektroniczna nie będzie przesyłana dodatkowo w formie papierowej.

- Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez PGW Wody Polskie, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej PGW Wody Polskie, o której mowa w ust. 2.

- W razie cofnięcia przez PGW Wody Polskie zezwolenia na przesyłanie faktury elektronicznej wystawionej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktury elektronicznej drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od PGW Wody Polskie o cofnięciu zezwolenia.

- Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej.

- Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.

- PGW Wody Polskie informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania PGW Wody Polskie informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania PGW Wody Polskie wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 1 do 10 powyżej.

- Zmiana adresów poczty elektronicznej o których mowa w ust. 2 i 4 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

- Postanowienia ust. 1-14 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktury na PGW Wody Polskie w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie PGW Wody Polskie na adres mailowy, o którym mowa w ust. 2 i 4  najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

- Wykonawca wystawi Gminie fakturę w formie papierowej lub może przesłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną (e-faktura), a Gmina zobowiązana jest przyjąć e-fakturę za pośrednictwem platformy – Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) – centralnej, bezpłatnej platformy rządowej do odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur i innych dokumentów pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcami zamówień publicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl. Gmina …………………………… informuje, że posiada konto na Platformie PEF (nr PEPPOL – indywidualny identyfikator: ……………..……. – NIP Gminy ………………).

§ 6. [Sposób zapłaty]

- Wykonany i odebrany przez Strony umowy przedmiot umowy zostanie rozliczony fakturą wystawioną przez Wykonawcę na każdą ze Stron odrębnie w kwotach wynikających z wartości określonych w §4 ust. 1, po odebraniu robót i podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawicieli Gminy i PGW Wody Polskie oraz Wykonawcy, wraz z kosztorysem powykonawczym i dziennikiem realizacji zadania utrzymaniowego, który stanowi podstawę do wystawienia faktur. Kosztorys powykonawczy podlega sprawdzeniu przez osobę nadzorującą.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiających.

Dane do faktury wystawianej dla Gminy:

Nabywca: Gminą Trzebiechów,

adres: ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów,

NIP: 927-14-53-830, REGON: 970770741,

Odbiorca:

Gminą Trzebiechów, adres: ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów,

NIP: 927-14-53-830, REGON: 970770741

Dane do faktury wystawianej dla PGW Wody Polskie:

Nabywca:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

NIP: 5272825616; REGON: 368302575

Odbiorca / płatnik:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny  Zarząd Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu

ul. C.K. Norwida 34; 50-950 Wrocław

Adres do doręczenia faktur i korespondencji:

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze ul. Ptasia 2b, 65-514 Zielona Góra

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni liczonych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kosztorysem powykonawczym, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

- Wykonawca zobowiązany jest podać na fakturze numer niniejszej Umowy oraz pełną nazwę zadania.

- Wykonawca wystawi fakturę stosując zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym przy płatności przekraczającej wartości określone w ww. ustawie oraz zawierające towary i usługi wrażliwe wynikające z załącznika nr 15 dokona stosownych zapisów o mechanizmie podzielonej płatności na fakturze VAT.

- Wykonawca na fakturze przy pozycji usługi winien określić numer PKWIU.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych [Dz.U. z 2019r. poz. 118] oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach  handlowych.

§ 7. [Kary umowne]

- Strony ustalają następujące kary umowne:

- za nienależyte i/lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającym karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 1 % wynagrodzenia łącznego brutto w tym proporcjonalnie do udziału w kosztach realizacji zadania o którym mowa w § 4 ust.1;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 20% Gminie i PGW Wody Polskie wynagrodzenia łącznego brutto proporcjonalnie do udziału w kosztach realizacji zadania o którym mowa w § 4 ust.1;

- jeśli skutkiem działania Zamawiających Wykonawca będzie dochodził roszczeń odszkodowawczych to odpowiedzialność ponosić będzie Gmina i PGW Wody Polskie proporcjonalnie do udziału w kosztach realizacji zadania o którym mowa w § 4 ust.1.

- nie będzie uważane za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy i nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych opóźnienie bądź nie wykonanie w całości przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynikające z okoliczności od niego niezależnych, w tym wynikających z tzw. „siły wyższej” (powodzie, huragany, gwałtowne opady deszczu, burze, gradobicie, wysokie stany wód, możliwość wystąpienia szkód w środowisku, itp.) uniemożliwiające realizację prac, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający za odstąpienie od umowy, na wspólny wniosek Zamawiających zapłacą Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę potwierdzoną protokołem zaawansowania proporcjonalnie do udziału w kosztach realizacji zadania o którym mowa w § 4 ust.1.

- Gmina i PGW Wody Polskie mogą dochodzić odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżone w ust. 1 kary umowne w trybie określonym właściwymi przepisami, proporcjonalnie do udziału w kosztach realizacji zadań o którym mowa w § 4 ust.1.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych zgodnie z notami księgowymi doręczonymi mu odpowiednio przez Zamawiających w terminie 14 dni od daty doręczenia noty księgowej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. Takie potrącenie nie wymaga odrębnego oświadczenia Zamawiających (tzw. potrącenie umowne).

§ 8. [Dane osobowe]

1.	Strony wzajemnie ustalają, iż dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej umowy oraz, że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej umowy.

2.	Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1 dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3-6.

3.	Strony ustalają, iż zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy.

4.	Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

5.	Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

a. z ramienia Wykonawcy : ……………………………………………………………………………….………….

b. z ramienia Gminy e-mail: ………………………………………………………………………………………...

c. z ramienia PGW Wody Polskie – Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu,

email: riod.wroclaw@wody.gov.pl, tel. 71 33 78 879. Listownie pod adresem: Regionalny

Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław,

z dopiskiem” „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”

6.	Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

7.	Zmiana osób, o których mowa w § 3, będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie. Zmiana nie wymaga formy aneksu. Do momentu powiadomienia drugiej strony domniemywa się, że osoba wskazana do tej pory jest nadal upoważniona.

§ 9. [Klauzula poufności]

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem i realizacją umowy.

§ 10. [Postanowienia końcowe]

- Wszelkie zmiany umowy z wyłączeniem § 8 ust. 7, wymagają dla swej ważności formy pisemnej
w formie aneksu do umowy.

- Spory związane z wykonaniem umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Gminy lub PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.

- Wykonawca nie może przenieść na żaden podmiot wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji).

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy oraz odpowiednio 1 egz. dla Gminy i 1 egz. dla PGW Wody Polskie.

- Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

Załącznik Nr 1 Kosztorys ofertowy.

Załącznik Nr 2 Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego (wzór).

Załącznik Nr 3 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pobranych

Załącznik Nr 4 Zawiadomienie o zakończeniu robót (wzór )

bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Załącznik Nr 5 Protokół odbioru prac(wzór).

Załącznik Nr 6 Oświadczenie dot. nadzoru przyrodniczego

Państwowe Gospodarstwo                   Gmina ……………                      Wykonawca

Wodne

Wody Polskie

Załącznik Nr 3 do Umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia).

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty którym udostępnia się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe 
w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) — Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w PGW Wody Polskie.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);

  - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących   - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);

  - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);

- W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy 
i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Załącznik Nr 2 do Umowy

DZIENNIK

REALIZACJI

ZADANIA UTRZYMANIOWEGO

Przeznaczony do użytku wewnętrznego przez

jednostki organizacyjne 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego strona 1 	…………………………………………………………………………..……………………….

(pieczęć właściwego Nadzoru Wodnego)

Dziennik

realizacji zadania utrzymaniowego

Zawiera 5 ponumerowanych podwójnych stron

Nr/nazwa zadania: „

Adres wyk. robót:

Zamawiający:

Umowa:

Wykonawca:

Podwykonawca:

Kierownik robót:

(imię i nazwisko)

(podpis)

Osoba wyznaczona do kontroli

technicznej / Inspektor nadzoru*:

(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

(podpis)

Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego strona 2 	…………………………………………………………………………..……………………….

(pieczęć właściwego Nadzoru Wodnego)

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Wpisy dotyczące przebiegu robót utrzymaniowych. Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego strona 3 	…………………………………………………………………………..……………………….

(pieczęć właściwego Nadzoru Wodnego)

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Wpisy dotyczące przebiegu robót utrzymaniowych. Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego strona 4 	…………………………………………………………………………..……………………….

(pieczęć właściwego Nadzoru Wodnego)

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Wpisy dotyczące przebiegu robót utrzymaniowych. Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Dziennik realizacji zadania utrzymaniowego strona 5 	…………………………………………………………………………..……………………….

(pieczęć właściwego Nadzoru Wodnego)

| Data wpisu | Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu | Wpisy dotyczące przebiegu robót utrzymaniowych. Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Załącznik Nr 5 do Regulaminu realizacji

zadania utrzymaniowego

Oryginał/Kopia

Protokół odbioru końcowego …….

Spisany w dniu ……….. w miejscowości Sulechów dla zadania                                                      nr …………, pod nazwą: ………………., wykonanego przez : ………….. na podstawie umowy nr  …………….  z dnia …………r

Zgodnie z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru z dnia …………… r. (potwierdzonym wpisem w Dzienniku realizacji zadania w dniu …………. r.),

przedstawiciel Wykonawcy ……………….. przekazuje, a przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie …………….., działający na podstawie pełnomocnictwa nr …………..z dnia  …………..  , odbiera w/w zadanie.

W trakcie czynności odbioru przedstawiciele stron zapoznali się z przygotowanymi  dokumentami (dziennik realizacji zadania utrzymaniowego, kosztorys powykonawczy, oświadczenie dot. prowadzenia nadzoru przyrodniczego, oraz dokonali oględzin wykonanych robót i na tej podstawie zgodnie stwierdzają :

- Zadanie zostało wykonane w okresie od dnia ………. r  do dnia …………….r

- Umowa przewidywała termin rozpoczęcia dnia ……….., zakończenie : ………………..

  - opóźnienie w stosunku do umownego terminu robót wynosi  …………  dni

- Koszt robót według umowy 				 …………… zł brutto

  - koszt robót wg kosztorysu powykonawczego 	…………….. zł brutto

  - dotychczas zafakturowano 				……………  zł brutto

  - pozostaje do zapłaty 					  …………… zł brutto

- Zadanie zostało wykonane zgodnie z zapisami umowy , jakość zrealizowanych robót określa się jako  bardzo dobra.

- Okres gwarancji na zrealizowane roboty utrzymaniowe wynosi ………. dni licząc od dnia …………….

- Uwagi dodatkowe stron: bez uwag

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z tego 1 otrzymuje Wykonawca.

Załączniki : …………………

Przekazujący:  ………………								…………………………..

(podpis)

Odbierający:  ………………..								…………………………..

(podpis)

W czynnościach odbioru uczestniczyli :

……………………..

…………………………

(podpis)

Zakres ilościowo-rzeczowy przedmiotu odbioru (krótki opis):

Załącznik nr 6 do umowy

Nr …………………………………………

z dnia.............

(pieczęć Wykonawcy)

(miejsce i data sporządzenia)

OŚWIADCZENIE

dot. prowadzenia nadzoru przyrodniczego

(imię i nazwisko osoby

prowadzącej nadzor przyrodniczy)

……………………..był prowadzony nadzór przyrodniczy. Nadzór polegał na kontroli sposobu realizacji przedmiotowych prac pod względem oddziaływania na elementy przyrodnicze w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac.

Oświadczam, że prace wykonane podczas realizacji ww. zamówienia zostały przeprowadzone zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy przyrodniczej.

Prace zostały wykonane prawidłowo pod względem prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody i nie wyrządziły szkód w środowisku.

(podpis osoby prowadzącej nadzór przyrodniczy)

………………………………………………………..

……………………………………………………..

Oświadczam, że przez cały okres wykonywania zamówienia;……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do Umowy

…………………………………………………..……………………………………..

(Miejscowość i data)

Z A W I A D O M I E N I E

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu ………………………………….…………… zakończone zostały roboty objęte umową …………………. na zadaniu utrzymaniowym p.n.:

,

co zostało potwierdzone w dniu ………………………………….…………… wpisem do Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego.

Jednocześnie oświadczam, że:

- zakres wykonanych robót jest zgodny z umową,

- jakość wykonanych robót jest dobra,

- użyte i wbudowanie materiały budowlane odpowiadają normom wymaganym prawem),

- teren po zrealizowanych robotach został uporządkowany.

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

(Pieczęć i podpis lub podpis czytelny przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika robót)

Otrzymują:

- Pan ………………………………….…………… - Osoba wyznaczona do kontroli technicznej zadania/Inspektor nadzoru2).

- Wykonawca (w przypadku gdy zawiadomienia dokonuje Kierownik robót).

) wykreślić jeżeli nie dotyczy;

2) niepotrzebne skreślić.